**El backlog y el sprint**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión/ Esfuerzo | Interacción (Sprint) | Prioridad | Comentarios |
| TA01 | Como cliente requiero un sistema web donde el usuario puede registrarse, observar los productos, la información, servicios de terapias. | Directorio | En progreso | 10 | #1 | 1 | Sistema web |
| TA02 | Como cliente requiero una base de datos de los clientes que se han registrado para darles el seguimiento correspondiente. | Base de datos | Por iniciar | 10 | #2 | 2 | Base de datos |
| TA03 | Como cliente requiero que, el sistema web sea compatible con varios dispositivos como celulares, tabletas, PC, laptops. | Compatibilidad | Por iniciar | 10 | #3 | 3 | Sistema web responsivo |
| TA04 | Como cliente requiero tener acceso al interfaz del sistema para poder monitorear las preferencias de los clientes como las compras, agregados al carrito, el más visto, el más vendido. | Accesos | Por iniciar | 10 | #4 | 4 | Configurar la interfaz de acceso. |
| TA05 | Como cliente requiero certificados SSL para proteger la información personal de los clientes. | Seguridad | Por iniciar | 10 | #5 | 5 | Conseguir el certificado de seguridad |

**Sprints**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento de trabajo pendiente | Puntos de historia | Responsable | Estado | Estimado original | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Revisión del Sprint |
| **Sprint 1** | | | | | | | | | | |
| **TA01** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollar la pagina de bienvenida | 3 | Jecxania M | En progreso | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollar la pagina de productos | 3 | Jecxania M | En progreso | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollar la pagina de servicios de terapias. | 3 | Jecxania M | No iniciada | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollar la pagina de registro del cliente | 2 | Jecxania M | No iniciada | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **Total** | **11** |  |  | **10** |  |  |  |  |  |  |
| **Sprint 2** | | | | | | | | | | |
| **TA02** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Generar base de datos | 5 | Jecxania M | No iniciada | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Agregar elementos a la base de datos | 2 | Jecxania M | No iniciada | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Eliminar elemento en la base de datos | 2 | Jecxania M | No iniciada | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Modificar elementos en la base de datos | 2 | Jecxania M | No iniciada | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Total | 11 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| **Sprint 3** | | | | | | | | | | |
| **TA03** |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Modificar/desarrollar/agregar código para que el sistema sea compatible con diferentes tamaños de pantallas | 5 | Jecxania M | No iniciada | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Modificar/desarrollar/agregar código para que el sistema sea compatible con diferentes sistemas operativos (Windows, Mac, Linux) | 5 |  | No iniciada | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Total | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| **Sprint 4** | | | | | | | | | | |
| **TA04** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Generar reportes html de preferencias | 3 | Jecxania M | No iniciada | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Generar reportes html de lo mas visitado | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Generar reportes html de ventas | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Generar reportes html de frecuencia de visita por cliente registrado | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| **Sprint 5** | | | | | | | | | | |
| **TA05 –** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementar certificado SSL al sistema web | 5 | Jecxania M | No iniciada | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Total de todos los sprints | 21 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |

Calendario de Sprints

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Comienza | Termina |
| Sprint 1 | 02/05/2023 | 15/05/2023 |
| Sprint 2 | 15/05/2023 | 29/05/2023 |
| Sprint 3 | 29/05/2023 | 05/06/2023 |
| Sprint 4 | 05/06/2023 | 19/06/2023 |
| Sprint 5 | 19/06/2023 | 03/07/2023 |