**El backlog y el sprint**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión/ Esfuerzo | Interacción (Sprint) | Prioridad | Comentarios |
| TA01 | Como cliente requiero una cartera de los clientes que se han registrado para darles el seguimiento correspondiente | Directorio | Por iniciar | 5 | #1 | Muy Alta | Base de datos en Excel |
| TA02 | Como cliente requiero optimización para los motores de búsqueda (SEO)  Para mejorar la visibilidad del sistema. | SEO | Por iniciar | 10 | #2 | Muy Alta | Palabras clave para la optimización |
| TA03 | Como cliente requiero que, el sistema web sea compatible para dispositivos varios como celulares, tabletas, PC, laptops, etc. | Compatibilidad de sitio | Por iniciar | 5 | #3 | Muy Alta | Sistema web responsive |
| TA04 | Como cliente requiero tener acceso al interfaz del sistema para poder modificar datos y monitorear las preferencias de los clientes como las compras, agregados al carrito, el más visto, el más vendido, etc. | Acceso al interfaz | Por iniciar | 10 | #4 | Muy Alta | Configurar la interfaz de usuario web. |
| TA05 | Como cliente requiero certificados SSL para proteger la información personal de los clientes. | Protección del sistema web | Por iniciar | 10 | #5 | Muy Alta | Conseguir el certificado más conveniente |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento de trabajo pendiente | Puntos de historia | Responsable | Estado | Estimado original | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Revisión del Sprint |
| **TA01** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Generar una cartera de clientes registrados en Excel | 3 | Jecxania M | Por iniciar | 10 |  |  |  |  |  |  |
| **TA02** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Generar palabras clave e interfaz llamativa para un mejor posicionamiento. | 5 | Jecxania M | Por iniciar | 10 |  |  |  |  |  |  |
| **TA03** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Generar el sistema accesible y adaptable para los dispositivos requeridos | 5 | Jecxania M | Por iniciar | 10 |  |  |  |  |  |  |
| **TA04** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Generar y proporcionar los accesos de la interfaz de usuario. | 3 | Jecxania M | Por iniciar | 10 |  |  |  |  |  |  |
| **TA05** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementar un sistema SSL al sistema web | 5 | Jecxania M | Por iniciar | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total | 21 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |

Calendario Sprints

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Comienza | Termina |
| Sprint 1 | 02/05/2023 | 15/05/2023 |
| Sprint 2 | 15/05/2023 | 29/05/2023 |
| Sprint 3 | 29/05/2023 | 05/06/2023 |
| Sprint 4 | 05/06/2023 | 19/06/2023 |
| Sprint 5 | 19/06/2023 | 03/07/2023 |